# 河 北 省 审 计 厅

审 计 报 告

冀审外报〔2020〕1号

被审计单位：河北省眼科医院

审 计 项 目：德国政府贷款河北邢台眼科医院项目

2019年度财务收支和项目执行情况的审计

根据《中华人民共和国审计法》第二十四条的规定，我厅派出审计组，自2020年3月23日至2020年5月28日，对河北省眼科医院管理的德国政府贷款河北邢台眼科医院项目（以下简称“德贷项目”）2019年度财务收支和项目执行情况进行了审计。河北省眼科医院及有关单位对其提供的与审计事项相关的财务会计资料以及其他相关资料的真实性和完整性负责，并作出了书面承诺。河北省审计厅的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。

一、项目基本情况

邢台市眼科医院始建于1904年,后经河北省卫生厅批准更名为河北省眼科医院(以下简称“眼科医院”)。眼科医院自2010年开始实施医院迁建工程，由于迁建工程项目存在近人民币150,000,000.00元的资金缺口拟申请德国政府贷款17,000,000.00欧元。

德贷项目总投资人民币157,490,000.00元，其中利用德国政府贷款17,000,000.00欧元，其余配套资金由眼科医院自筹解决。贷款主要用于购置医疗设备及医院迁建工程项目的配套设施建设。

2012年6月21日，河北省发展和改革委员会对德贷项目的可行性研究报告进行了批复（冀发改外资〔2012〕683号）。2012年11月27日，国家发展和改革委员会对德贷项目的资金申请报告进行了批复（发改外资〔2012〕3784号）。2012年11月28日，中华人民共和国财政部与德国复兴信贷银行签订了贷款协议项目编号：25870）。2013年2月5日，眼科医院与中国进出口银行就该项目签订了转贷协议（转贷协议号1300G-N1）。

2013年9月23日，眼科医院与河北建设集团有限公司签订了两个德贷项目包的合同：一是《邢台市眼科医院利用德国促进贷款引进医疗设备及部分建筑工程项目——第一包迁建工程中央空调及通风系统设备采购和安装项目合同》，合同金额为2,499,838.45欧元；二是《邢台市眼科医院利用德国促进贷款引进医疗设备及部分建筑工程项目——第二包装修工程项目合同》，合同金额5,134,749.51欧元和人民币9,000,000.00元。

2018年5月10日，眼科医院与以色列杰仕铭国际贸易公司签订了德贷项目第三个项目包合同《河北省眼科医院利用德国促进贷款购置医疗设备项目合同》，合同金额为9,078,000.00欧元。2019年8月15日对该合同内容进行修改决定将其中的3项设备从原合同中删除，三项设备的金额合计为595,000.00欧元,合同总金额变更为8,483,000.00欧元。

截至2019年12月31日，眼科医院累计提取贷款资金16,117,587.96欧元，占贷款总额的94.81%。

二、审计评价意见

审计结果表明，利用德国政府贷款，解决了医院资金短缺的困难，增添了先进实用的医疗设备，同时改善了患者的就医条件，提高了医院诊疗水平。审计未发现问题。

本报告有关内容，河北省审计厅将依法向社会公告。

河北省审计厅

2020年6月30日